BMTİP-QEF Kür 2 layihəsi:

2021-ci il, fevral-mart ayları üçün Baş Texniki Məsləhətçinin aylıq qeydləri

2021-ci ilin fevral ayında aşağıda qeyd olunan fəaliyyətlər həyata keçirilmişdir:

- Hər iki ölkədə ekoloji axım metodologiyasını tətbiq etmək üçün yekun nəticələri və yol xəritəsini təqdim etmək üçün iki onlayn seminarın təşkili;

- Ekoloji axım metodologiyasının nəticələrinə dair yekun hesabatın Azərbaycan və gürcü dillərinə tərcüməsi;

- Azərbaycanda Bala Hacıqabul gölündə qurulmuş suni bataqlıq ərazinin giriş və çıxışından su nümunəsinin götürülməsi və təhlili;

- Bala Hacıqabul gölündə qurulmuş suni bataqlıq ərazinin ekoloji vəziyyətə təsiri barədə yekun hesabatın təqdim edilməsi;

- SEİİ Akademiyasına daxil 7 təlim modulunun dublyaj videolarını hazırlanmasının Gürcüstanda da yekunlaşdırılması;

- Azərbaycanda Akvaponika sistemi üçün lazım olan istilik sisteminin alınması;

- Layihənin həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda sudan səmərəli istifadəsi göstəricilərinin hidroloji təsirləri barədə hesabatın yekunlaşdırılması;

- “Hydro Heroes” mobil tətbiqinin beta versiyasının ETSN-a təqdimatı;

- Hər iki ölkədə, məktəblər və ümumi ictimaiyyətdə sudan səmərəli istifadə barədə məlumatlılığın artırılması üçün hazırlanmış E-Tədris portalını təqdim etmək üçün iki onlayn seminarın təşkili;

- Azərbaycanda Şəmkirçay çayında hidroloji modelləşdirmənin tətbiqi üzrə 2 günlük onlayn təlim kursunun yekunlaşdırılması;

- Qonaqpərvərlik sektorunda sudan səmərəli istifadə ilə əlaqədar dövlət özəl tərəfdaşlığı təşəbbüsü olaraq H2Otel Mükafatlarına dair məqalənin dərc edilməsi;

- Layihə büdcəsi üçün QEF və BMTİP İRH-dən təsdiq alınması;

- BMT-nin yeni könüllü DİM Akselariya Fəaliyyətinə Kür II layihə təşəbbüslərinin qeydiyyatdan keçirilməsi;

- Kür Boğçası mövzulu afişa və broşuraların Gürcüstanda çapı və paylaşılması;

- Hər iki ölkədə təbliğat təşviqat kampaniyasına başlanması.

- Bakı Kitab Mərkəzində məktəbşagirdləri üçün sudan səmərəli istifadə mövzusunda təbliğat təşviqat kampaniyasının və Kür Boğçası və Komiks kitablarının şagidlərə paylanmasının təşkili;

- Hər iki ölkədə layihənin Komiks kitablarının tanıdılmasına başlanması;

- Gürcüstanda üç ərazidə yeraltı suların monitorinq sistemlərinin quraşdırılması üçün sahə işlərinin yekunlaşdırılması;

- Krtsanisi Parkındakı Axmaz gölləri qidalandırmaq üçün su quyusu üçün tikinti işlərinə başlamaq

- GEF IW:LEARN üçün 2 Təcrübə Qeydinin - biri Bala Hacıqabul gölündən inşa edilmiş süni bataqlığın çirkab sularının gölə getmədən əvvəl təmizlənməsinə təsiri, digəri isə Azərbaycan və Gürcüstanda ekoloji axımın qiymətləndirilməsinə holistik metodologiyanın tətbiqi barədə təqdim edilməsi

2021-ci ilin mart ayında aşağıdak qeyd olunan fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi gözlənilir:

- Layihənin Çıxış Strategiyasının hər iki ölkədəki Əlaqələndirici Şəxsə təqdim edilməsi

- Layihənin yekun qiymətləndirilməsi üçün Terminal Qiymətləndicinin işə götürülməsi

- Şirvanda, Bala Hacıqabul gölündə inşa edilmiş Süni Bataqlıq nümayiş layihəsinin rəsmi açılışı

- Akvaponika sistemi Bakıya çatdırılması və quraşdırılması

- Hər iki ölkədə kənd təsərrüfatında sudan səmərəli istifadə üzrə həyata keçirilmiş nümayiş layihəsinin yekun təqdimatı

- Azərbaycanda Yeraltı Suların Onlayn Monitorinqi Sisteminin quraşdırılması üçün işlərin başlanması

- Gürcüstanda, Milli Ətraf Mühit Agentliyinin (NEA) Hidrogeologiya departmanetinin Yeraltı Suların Onlayn Monitorinqi Sistemindən məlumat alması üçün quraşdırma işləri tamamlanması

- Gürcüstanda hidro-bioloji monitorinq üzrə 3 mütəxəssisinin işə qəbul prosesinin yekunlaşdırılması

- Gürcüstanda NEA tərəfindən Kür çayında hidro-bioloji göstəricilər üçün nümunələrin toplanması və laboratoriya təhlili üçün sahə səfərinin təşkili

- Gürcüstanda, Krtsanisi parkında Axmaz göllər və 50 ha subasar meşəni qidalandırmaq üçün Kür çayında gabionların və əsas su quyusunun tikintisi

- Azərbaycanda "HydroHeroes" Mobil tətbiqinin təqdimat mərasimi təşkili

- Su Ehtiyatlarının İdarəedilməsi üzrə Beynəlxalq Ekspertin işə götürülməsi

- Hər iki ölkədə Kür Boğçası əsasında hazırlanan müxtəlif mövzulara aid afişaların hazırlanması

- SEİİ Akademiyası təlim materiallarının 3 dildə digital platformaya yerləşdirilməsi

- Hidroloji modelləşdirmənin nəticələrinə dair yekun hesabat Azərbaycan və gürcü dillərinə tərcümə edilməsi

- Ekoloji Axımı qiymətləndirmək üçün holistik metodologiyanın tətbiqi ilə bağlı hər iki ölkədəki işləri əks etdirən videonun yekunlaşdırılması

- Layihənin təbliğat təşviqat kampaniyası çərçivəsində Bakı Kitab Mərkəzində maarifləndirmə sessiyaları davam etdirilməsi

- ETSN, Azərbaycan və ƏMMKTN, Gürcüstanın xahişi ilə maarifləndirmə videolarının hazırlanması

- Kür 2 layihəsinin “Sudan səmərəli istifadə” (http://water.envdevelopment.org/az/əsas-səhifə/) üzrə hazırladığı onlayn platfroma barədə Gürcüstan “Euronews” kanalına müsahibə